# Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……………

# Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

# z dnia …………………..

# SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –

# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony od tego czy Gmina Czechowice-Dziedzice uzyska dofinansowanie na realizację Projektu:

**ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Gminę Czechowice-Dziedzice) – grudzień 2017 – listopad 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych | …………………. (minimum 30 dni) |
| 2 | **Organizacja spotkań informacyjnych** | …………………….. |
| 3 | Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w deklaracjach zgłoszeniowych | od ………………………… do 31 stycznia 2018 r. |
| 4 | **Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych** | do 25 luty 2018 |
| 5 | Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice | do 26 marca 2018 |
| 6 | Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania | luty 2020 r. |
| 7 | Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice | maj 2020 r. |
| 8 | Nabór uzupełniający | ………………………(minimum 30 dni) |

* 1. ETAP II – Realizacja projektu – maj 2020 – wrzesień 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1 | Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Czechowice-Dziedzice) |
| 2 | Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę |
| 3 | Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca). |
| 4 | Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę |
| 5 | Złożenie do Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu). |
| 6 | Wykonanie inwestycji |
| 7 | Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Czechowice-Dziedzice |
| 8 | Złożenie do Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami |
| 9 | Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca) |